ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

U M O W A

zawarta w dniu  .......................... r w Tarnobrzegu pomiędzy Gminą   Tarnobrzeg              39-400  Tarnobrzeg   ul. Kościuszki 32  ,  reprezentowaną  przez:

Prezydenta  Miasta                    -          mgr inż. Jan Dziubiński

zwaną w dalszym ciągu umowy „ Zamawiającym”   a : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez :

- ………………………………..

- ………………………………..

zwanym w dalszym ciągu umowy  „Wykonawcą”, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty  Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

1.Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło budowlane polegające na : Wykonaniu kwater grzebalnych „B” i „Ł” na cmentarzu komunalnym w Tarnobrzegu osiedle Sobów

2.Strony zgodnie oświadczają ,że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

§ 2

Na przedmiot umowy określony w  § 1 składa się zakres rzeczowy  zgodnie  z przedmiarami robót, obejmującymi następujący zakres robót do wykonania  :

1. Przygotowanie podłoża – mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu

2. Mechaniczne karczowanie drzew i krzewów

3. Wykaszanie chwastów i samosiewów

4. Dowóz ziemi i plantowanie powierzchni kwater

5. Mechaniczne wykonanie koryta pod budowę alejek

6. Wykonanie ogrodzenia

7. Mechaniczne zagęszczenie powierzchni koryta

8. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

9. Betonowanie alejek

10 Ułożenie obrzeży betonowych

§3

1.Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy ustala się na dzień  …………..

2.Termin zakończenia robót określony w pkt. 1 stanowi jednocześnie termin podpisania protokołu odbioru końcowego .

§ 4

1.Strony zgodnie ustalają , że Zamawiający dostarczył Wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia na wymienione w §1 roboty..

2. Dokumenty w postaci :

-oferta

-kopia ubezpieczenia budowy,

stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 5

Zamawiający zobowiązuje się przekazać teren budowy w terminie do 7 - u  dni od daty podpisania umowy.

§ 6

1.Zamawiający wskaże Wykonawcy granice terenu budowy oraz określi  niezbędne dane do prawidłowego wytyczenia przez Wykonawcę wszystkich robót.

2. Po przyjęciu placu budowy Wykonawca staje się jego gospodarzem w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

§ 7

Organizacja , wykonanie i utrzymanie placu budowy należy do Wykonawcy.

Zamawiający nie ponosi kosztów ewentualnego opracowania organizacji ruchu, organizacji robót ,budowy zaplecza  oraz kosztów za wykorzystane do celów przebudowy media   /energia elektryczna, woda ,paliwa,  itp./   inwentaryzacji powykonawczej, ubezpieczeń itp.

§ 8

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód , które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi , oraz od odpowiedzialności cywilnej.

§ 9

Wykonawca zobowiązuje się po zakończeniu robót przekazać teren budowy Zamawiającemu

uporządkowany w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 10

1.Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie :

Dominik Leszek Wawrylakowski

posiadającego uprawnienia budowlane Nr 161/Tbg/86 wydane przez Urząd    Wojewódzki w Tarnobrzegu.

Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami Ustawy z dnia 7

lipca  1994 r.  -  Prawo  Budowlane , z późniejszymi zmianami .

2.Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie : ……………………………….

posiadającego uprawnienia budowlane Nr………… wydane przez …………………………...............................................................................................

Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

§ 11

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych

2.Materiały , o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji  istotnych warunków zamówienia oraz projektu budowlanego.

3.Na każde żądanie Zamawiającego / inspektora nadzoru  /  Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów  certyfikat na znak bezpieczeństwa , deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

4.Wykonawca zapewni  potrzebne oprzyrządowanie , potencjał ludzki oraz materiały wymagane do  zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonywanych                    z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

Badania , o których mowa będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

§ 12

1.Wykonawca zobowiązany jest do informowania inspektora nadzoru o gotowości do odbioru elementów robót ulegających zakryciu i robót zanikających .Nie poinformowanie  przez Wykonawcę o w/w  faktach zobowiązuje go do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót , a następnie przywrócenia  robót do stanu poprzedniego.       W wypadku uszkodzenia lub zniszczenia robót ,ich części bądź urządzeń  w toku realizacji  -  naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swój koszt.

2.Inspektor Nadzoru ma obowiązek dokonania odbioru w terminie 5-u dni od dnia zgłoszenia gotowości odbioru przez Wykonawcę.

Nie dokonanie odbioru przez Inspektora Nadzoru w tym terminie upoważnia Wykonawcę do kontynuowania robót.

3.Strony postanawiają ,że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy: :             a/  Wykonawca  / Kierownik  budowy /  będzie zgłaszał gotowość do odbioru końcowego wpisem w dziennik budowy oraz pismem zawiadamiającym Zamawiającego , potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania  się przez Inspektora  Nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

b/  Zamawiający wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiór w ciągu 10 dni od  daty zawiadomienia go pismem o gotowości do odbioru powiadamiając o tym Wykonawcę i pozostałych uczestników odbioru końcowego.

4.Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru , jeżeli w czasie tych czynności ujawniono wady , które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem , aż do czasu usunięcia tych wad.

§13

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu jest wynagrodzenie ryczałtowe.

2.Wynagrodzenie , o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą:

        - kwota netto							………..PL

        - VAT 22 % (od poz. a)					………..PL

        - kwota brutto (suma poz. a i b)				………..PL

(słownie złotych  brutto: …………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………)

3.Wynagrodzenie określone w pkt. 1i 2 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu            w przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zawiera ono ponadto następujące koszty: roboty przygotowawcze, porządkowe, wszelkie koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz utrzymania zaplecza budowy.

4.	Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Oznacza to, że Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy niezależnie od tego, czy zostały one przewidziane na dzień złożenia oferty.

5.	Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy uzyskał koniecznie informacje, zapoznał się z warunkami technicznymi obiektu i nie wnosi do nich uwag oraz dokonał wizji lokalnej w obiekcie.

§ 14

1.Strony postanawiają , że rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywało fakturami częściowymi w okresach miesięcznych.

2.Rozliczenie końcowe nastąpi  fakturą końcową po ich odbiorze końcowym.

3.Podstawą do rozliczenia ust. 1 stanowić będzie protokół stanu robót podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

4.Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie 14 dni od daty ich otrzymania  wraz z dokumentami rozliczeniowymi , zaś gdy chodzi o fakturę końcową ,  w terminie 30 dni od daty doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi , na konto wykonawcy.

§ 15

1.Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi Zamawiającemu na okres 3 lat od dnia następnego od dnia podpisania protokołu końcowego robót.

2.W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub w innym technicznie możliwym terminie.

3.Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty określonej w § 9 ust. 8 umowy na pisemne wezwanie Zamawiającego, wówczas Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 16

Strony ustalają , że obowiązującą formą odszkodowania będą stanowić kary umowne              z następujących tytułów:

1.Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu  umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień  zwłoki licząc od dnia następnego od terminu zakończenia robót ustalonego w § 3 , do dnia protokolarnego odbioru robót.

Zamawiający zastrzega sobie wyegzekwowanie kar umownych z faktury końcowej:

b/  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi    w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

c/ strony zastrzegają sobie  prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

2.Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar za zwłokę w zapłacie faktury     w wysokości ustawowych odsetek.

§ 17

Strony postanawiają , że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

1.Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

a/ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca , że wykonanie umowy nie leży             w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy ,         w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości  -  Wykonawca otrzyma wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy obejmującej roboty zinwentaryzowane przy udziale Zamawiającego.

b/ Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i projektem budowlanym lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

2.Wykonawca może odstąpić od wykonania umowy , jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę , że na skutek zaistnienia nie przewidzianych  uprzednio okoliczności nie będzie się mógł wywiązać ze zobowiązań umownych.

3.Odstąpienie od umowy  wymaga formy pisemnej, z podaniem uzasadnienia faktycznego       i prawnego.

4.Odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy skutkuje utratą należnego zabezpieczenia                 w całości wraz z odsetkami  na rzecz Zamawiającego.

§ 18

1.Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy  w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego.

2.Właściwym do rozpoznania wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy sporów jest właściwy miejscowo  Sąd  Powszechny.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy   Ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych z  z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr.19, poz. 177    z póź. zm.) ,Kodeksu Cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy prawo budowlane.

§ 20

Niniejszą umowę sporządzono w 4 - ech  jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem   1  egz. .dla Wykonawcy i 3 egz. dla Zamawiającego.

Wykaz załączników do umowy:

1.Oferta

2.Kopia ubezpieczenia budowy

WYKONAWCA :                                                               ZAMAWIAJĄCY :