Tarnobrzeg , 2008-09-19

ŚR.IV.341-10/08

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej  14 000 euro

Prezydent Miasta Tarnobrzeg , 39-400 Tarnobrzeg ul. Kościuszki 32 , woj. Podkarpackie , pow. Tarnobrzeg  tel. 015 822 65 70 , fax 015 8222504, ogłasza przetarg nieograniczony na :

# „Założenie zieleni na Placu Tysiąclecia w Tarnobrzegu”

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg, ul. Mickiewicza  7, Biuro Obsługi Interesanta  stanowisko nr 5 ,  w godz. 73º - 15 3º

Adres strony internetowej, na której dostępna jest  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

www.eobip.tarnobrzeg.pl

2. Przedmiot zamówienia :

Etap I

- Prace przygotowawcze polegające na dowiezieniu ziemi urodzajnej w ilości 13 m3 i rozścielenie jej na powierzchni 433 m2,

- Wykonanie opaski z kostki brukowej koloru brązowego grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
o powierzchni 12,96 m2 , oddzielającej trawnik od byliniarek (dł. opaski 54 mb, szer. na dwie kostki tj. 24 cm)

- Sadzenie krzewów ozdobnych:

  - krzewy iglaste 60 sztuk gatunków:  jałowiec płożący odmiany „Blue Carpet” 30 sztuk, „Golden Carpet” 30 sztuk

Etap II

- Obsadzenie bylinami na powierzchni 110 m2 przy ilości 4 szt/m2

  - bluszcz pospolity (Hedera helix) odmiana „Thorndale” 110 sztuk

  - barwinek pospolity (Vinca minor) odmiana „Ralph Sughert” 110 sztuk

  - runianka japońska (pachysandra terminalis) odmiana białoobrzeżona

  - bodziszek kantabryjski (Geranium cantabrigense) odmiana „Cambridge” 110 sztuk

- Obsadzenie donic betonowych krzewami ozdobnymi:

  - krzewy iglaste 20 sztuk gatunku jałowiec płożący „Blue Chip”

  - krzewy liściaste 50 sztuk  gatunków: trzmielina płożąca (Euonymus fortunei) „Emerald Gaiety” 
20 sztuk, berberys thunberga (Berberis Thunbergii) „Bagatelle” 15 sztuk, tawulec pogięty (Stephanandra incisa) „Crispa 15 sztuk

- Rozścielenie warstwy kory o grubości 2 cm na powierzchni 110 m2

- Wykonanie trawnika dywanowego siewem na powierzchni  218 m2

Etap III

- Pielęgnacja elementów założonej zieleni  przez okres 1 roku

Pielęgnacja trawnika:

  - koszenie traw i chwastów 12 razy

  - pielenie 3 razy

  - grabienie 3 razy

  - nawożenie mineralne 1 raz

  - dosiewanie nasion traw 10%

  - podlewanie w razie długotrwałej suszy

  - wałowanie po skoszeniu 12 razy

Pielęgnacja powierzchni obsadzonej bylinami: pielenie 8 razy, nawożenie mineralne 1 raz, wymiana

uschniętych lub chorych  roślin 5%,

podlewanie 20 razy.

Pielęgnacja krzewów liściastych: pielenie 4 razy, nawożenie mineralne 1 raz, przycinanie koron 1 raz, wymiana

uschniętych lub chorych roślin 6%, podlewanie 8 razy.

Pielęgnacja krzewów iglastych: pielenie 4 razy, wymiana uschniętych lub chorych roślin 16%, podlewanie 
             15 razy.

3.  Rodzaj zamówienia :  usługa CPV – 77310000

4.  Miejsce realizacji : Gmina Tarnobrzeg

5.  Nie dopuszcza się składania oferty częściowej i wariantowej.

6.  Terminy realizacji ( wymagane)

  - Etap I do 31 października 2008 r.

  - Etap II do 30 maja 2009 r.

-      Etap III do 31 października 2009 r.

7.  Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie :   cena ( koszt) – 100%

8.  Uprawniony do kontaktów z Oferentami w sprawie przedmiotu przetargu –   Iwona Łącz ul. Mickiewicza  7

Tarnobrzeg , BOI stanowisko nr.5 tel. 0 –15 822  65 70 w. 219.   w godz. 9ºº - 14 ºº, e-mail: srodowisko

@um.tarnobrzeg.pl,

9.  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego , Kancelaria Urzędu Miasta Tarnobrzeg , ul.Mickiewicza 7

w zamkniętych kopertach z dopiskiem : Przetarg na założenie zieleni na Placu Tysiąclecia w  Tarnobrzegu, nie

otwierać przed dniem 08.10..2008 r. godz.1130.

10. Do oferty należy dołączyć

10.1.  Wypełniony formularz oferty, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ

10.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
       z określeniem przedmiotu działalności oraz wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

(wystawiony w okresie 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

11. Termin składania ofert upływa dnia 08.10.2008 r. o godz. 10 ³º

12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.10.2008 r. o godz. 113º w siedzibie zamawiającego, Tarnobrzeg ul. Kościuszki  32

pok. 207.

13. W przetargu mogą wziąć udział  Wykonawcy, którzy zrealizowali należycie w ciągu ostatnich trzech lat minimum 
       2 usługi  polegające na wykonaniu prac ogrodniczych, w tym na zakładaniu trawników lub  sadzeniu drzew 
       i krzewów.

14. Wykonawca pozostanie związany złożoną ofert ą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.

15. O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

...................................................