- projekt-                  Zał.nr 2 SIWZ

U  M  O W  A      ……………../2009

zawarta w dniu ……………….   w Tarnobrzegu pomiędzy Gminą   Tarnobrzeg  z siedzibą: 39-400  Tarnobrzeg   ul. Kościuszki 32  ,  którą reprezentuje

Prezydent  Miasta                    -          Jan Dziubiński

zwaną w dalszym ciągu umowy „ Zamawiającym” z jednej strony a :

## Wykonawca  : ………………………………………………………………………………….

Adres:  ul……………………………………………………………………………………….

którego reprezentuje : :

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszym ciągu umowy  „Wykonawcą” z drugiej strony, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty  Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zgodnie z UZP  z dnia 29.01.2004r / tekst jednolity z 2007 r Dz. U. 223 poz.1655/ z późn.  zmianami  została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

1.Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło budowlane pn:

„ Przebudowa ul. Św. Barbary w Tarnobrzegu na  odcinku 400 m „  . zgodnie z posiadanymi decyzjami formalno-prawnymi  zezwalającymi na wykonywanie robót  , wymogami ustawy Prawo Budowlane  z dn. 7 lipca 1994 / tekst jednolity Dz.U. z 2006r  nr 156 poz.1118 z późn. zmianami , obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej

2.Strony zgodnie oświadczają ,że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

§ 2

Na przedmiot umowy określony w  § 1 składa się  zakres robót objęty SIWZ oraz ofertą Wykonawcy   j.n :

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

Wykonanie robót budowlanych w pasie drogowym ul. Św. Barbary   w Tarnobrzegu

na odcinku 400 m w zakresie :

- branża drogowa : wymiana nawierzchni jezdni wraz z podbudową , wykonanie

chodnika, zatoki  postojowe w pasie drogowym ,przebudowa istniejących zjazdów ,

zieleń,

- branża sanitarna : odwodnienie korpusu drogowego , rozwiązanie kolizji

/ przebudowa wodociągu

- branża elektryczna : oświetlenie uliczne w pasie drogowym

§3

1.Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy ustala się na…………….......... r

2.Termin zakończenia robót określony w pkt. 1 stanowi jednocześnie termin podpisania protokołu odbioru końcowego .

§ 4

1.Strony zgodnie ustalają , że Zamawiający dostarczył Wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia określającą przedmiot zamówienia .

§ 5

1.Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy kopię decyzji  formalno-prawnej     umożliwiającej  wykonanie robót budowlanych  ,oraz  przekazać teren budowy w terminie do 14 - u  dni od daty podpisania umowy.

§ 6

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy projekty wykonawcze  określające  przedmiot zamówienia   po podpisaniu umowy .

§ 7

1.Zamawiający wskaże Wykonawcy granice terenu budowy oraz określi  niezbędne dane do prawidłowego wytyczenia przez Wykonawcę wszystkich robót.

2. Po przyjęciu placu budowy Wykonawca staje się jego gospodarzem w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

§ 8

1.Organizacja , wykonanie i utrzymanie placu budowy należy do Wykonawcy.

Zamawiający nie ponosi kosztów ewentualnego opracowania  organizacji robót ,budowy zaplecza  oraz kosztów za wykorzystane do celów budowy media   /energia elektryczna, woda ,gaz, paliwa,  itp/   inwentaryzacji powykonawczej, ubezpieczeń itp.

§ 9

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód , które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi , oraz od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia.

§ 10

Wykonawca zobowiązuje się po zakończeniu robót przekazać teren budowy Zamawiającemu

uporządkowany w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 11

1.Zamawiający powołuje koordynatora robót i inspektorów  nadzoru  n/w branż :

–  branża budowlana

–  branża sanitarna

-   branża elektryczna

Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami Ustawy z dnia 7

lipca  1994 r.  -  Prawo  Budowlane , z późniejszymi zmianami .

2.Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia do wykonywania  swojej funkcji .

Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy , zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r  - Prawo budowlane , z późn. zmianami   .

§ 12

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych  .

2.Materiały , o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji  istotnych warunków zamówienia oraz projektów  budowlanych  i specyfikacji techn. wykonania  i odbioru robót

3.Na każde żądanie Zamawiającego / inspektora nadzoru  /  Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów  certyfikat na znak bezpieczeństwa , deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

4.Wykonawca zapewni  potrzebne oprzyrządowanie , potencjał ludzki oraz materiały wymagane do  zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonywanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

Badania , o których mowa będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

§ 13

1.Wykonawca zobowiązany jest do informowania inspektora nadzoru  o gotowości do odbioru elementów robót ulegających zakryciu i robót zanikających .Nie poinformowanie  przez Wykonawcę o w/w  faktach zobowiązuje go do odkrycia tych elementów robót lub wykonania otworów niezbędnych do ich zbadania, a następnie przywrócenia elementów  robót do stanu poprzedniego. W wypadku uszkodzenia lub zniszczenia elementów robót ,ich części bądź urządzeń  w toku realizacji  -  naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swój koszt.

2.Inspektor Nadzoru ma obowiązek dokonania odbioru w terminie 7-u dni od dnia zgłoszenia gotowości odbioru przez Wykonawcę.

Nie dokonanie odbioru przez Inspektora Nadzoru upoważnia Wykonawcę do kontynuowania robót.

3.Strony postanawiają ,że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy :           a/  Wykonawca  / Kierownik  budowy /  będzie zgłaszał gotowość do odbioru końcowego wpisem w dziennik budowy oraz pismem zawiadamiającym Zamawiającego , potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania  się przez Inspektora  Nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

b/  Zamawiający wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiór w ciągu 14 dni od  daty zawiadomienia go pismem o gotowości do odbioru powiadamiając o tym Wykonawcę i pozostałych uczestników odbioru końcowego.

4.Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru , jeżeli w czasie tych czynności ujawniono wady , które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem , aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 14

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane objęte niniejszą umową z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia umowy przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy na zasadach jak w pkt 1 niniejszego paragrafu.

- Umowy powyższe powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na realizację części przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę o wartości powyżej 50.000,- zł. słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł. Wykonawca udzieli Zamawiającemu cesji płatności dla Podwykonawcy wynikających z umowy  zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą.

- Wykonawca w obecności Zamawiającego będzie dokonywał odbioru robót od podwykonawcy i na tej podstawie oraz udzielonej cesji płatności przyjmował fakturę wystawioną przez podwykonawcę do zapłaty.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez podwykonawców.

§15

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wynagrodzenie , o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą : ………………..  zł netto słownie : ………………………………………..  i  kwotą : …………………..  zł brutto, wraz z podatkiem VAT ……………….

Słownie ………………………………………………………………………………………

§16

1.Strony postanawiają , że rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywało fakturami częściowymi  wg harmonogramu rzeczowo-finansowego   stanowiącego  załącznik   do niniejszej umowy .

2.Rozliczenie końcowe nastąpi  fakturą końcową po ich odbiorze końcowym.

3.Podstawą do rozliczenia ust. 1 stanowić będzie protokół stanu robót podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

4.Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie 30 dni od daty ich otrzymania  wraz z dokumentami rozliczeniowymi , na wskazane przez Wykonawcę konto.

5. Strony posiadają NIP o nr  :

- Zamawiający : …………………………………

- Wykonawca :  …………………………………

§17

1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy brutto t.j. ………………………   w formie i na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia  2004 r  - tekst .jednolity .Dz.U.nr 223 z 2007r poz. 1655 z późn. zmianami

2.Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy , o którym mowa w ust.1 zostanie zwrócone w terminie i na zasadach określonych w ustawie  Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia  2004 r  - tekst .jednolity .Dz.U.nr 223 z 2007r poz. 1655

3.Strony postanawiają że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru , jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

4.Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad ujawnionych  przy odbiorze końcowym oraz w okresie rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot / zwolnienie /  zabezpieczenia należytego wykonania umowy , o którym mowa w § 17 ust.1 i 2.

§ 18

- Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji Zamawiającemu na okres 3 lat od dnia \podpisania protokołu końcowego robot.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie ustalonym w ust.1 jeżeli reklamował wadę w wykonaniu przedmiotu umowy przed upływem tego terminu.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad  w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty ustalonej zabezpieczeniem należytego wykonania  umowy .

§ 19

Strony ustalają , że obowiązującą formą odszkodowania będą stanowić kary umowne z następujących tytułów:

1.Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień  zwłoki licząc od dnia następnego od terminu zakończenia robót ustalonego w § 3 , do dnia protokolarnego odbioru robót.

Zamawiający zastrzega sobie wyegzekwowanie kar umownych z faktury końcowej .

b/  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi    w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

c/  w przypadku , gdy Zamawiający poniesie straty z winy Wykonawcy , w szczególności konsekwencje finansowe wynikające z umów zawartych pomiędzy Gminą  Tarnobrzeg  a instytucjami  współfinansującymi projekt inwestycyjny Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty obciążające  Zamawiającego

2.Za opóźnienia Zamawiającego w zapłacie faktury  Wykonawcy należą się odsetki w wysokości  ustawowych odsetek .

3. Strony zastrzegają sobie  prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 20

Strony postanawiają , że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

1.Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

a/ zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy , w terminie 30 dni  od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tych okolicznościach  -  Wykonawca może żądać wyłącznie  wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy  tj. do dnia odstąpienia , w zakresie  obejmującym roboty zinwentaryzowane przy udziale Zamawiającego.

b/ Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową  lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

2.Wykonawca może odstąpić od wykonania umowy , jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę , że na skutek zaistnienia nie przewidzianych  uprzednio okoliczności nie będzie się mógł wywiązać ze zobowiązań umownych.

3.Odstąpienie od umowy  wymaga formy pisemnej, z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.

4.Odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy skutkuje utratą należnego zabezpieczenia w całości wraz z odsetkami  na rzecz Zamawiającego.

§ 21

1. Zamawiający przewiduje  możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy tylko na warunkach określonych  w SIWZ pkt. XVII ppkt 4

2.Właściwym do rozpoznania wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy sporów jest właściwy miejscowo  Sąd  Powszechny.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy   Ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych z  z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. nr 223 z 2007r r  poz. 1655 ) ,Kodeksu Cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i Ustawy  Prawo Budowlane

§ 23

Niniejszą umowę sporządzono w 4 - ech  jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem   po 2  egz.   dla Wykonawcy  i   Zamawiającego.

Wykaz załączników do umowy:

1. Harmonogram  rzeczowo-finansowy

2. Oferta  Wykonawcy

3. Kopia ubezpieczenia budowy.

Z A M A W I A J Ą C Y :                                               W Y K O N A WC A :